## Slide 1: 迭代测试执行情况_KW51
本迭代计划交付Story12个，涉及APP侧7个，Web侧5个，截止到KW51测试情况如下：
功能测试用例输出144个，完成接口用例输出75个，执行用例25个，提测story10个，完成story验收6个。
KW51验收情况分析： 1、S用户查询、获取、归还数字钥匙KW51计划提测7个Story，已提测5个，验证通过5个，2个未提测原因：开发暂未实现；
2、 失效蓝牙数字钥匙KW51计划提测1个Story，已提测1个，验收通过0个，未验收通过原因：接接口功能实现不完整；
3、查询蓝牙数字钥匙KW51计划提测4个，已提测4个，验收通过1个，3个暂未验证。
KW51用例实现情况分析：
1、S用户查询、获取、归还数字钥匙实现用例数44个，执行4个；
2、失效蓝牙数字钥匙实现用例数55个，执行11个；
3、查询蓝牙数字钥匙实现用例数120个，执行10个；
说明：部分用例KW51周执行，部分用例因依赖前端实现以及依赖第三方接口，当前迭代暂不执行。
Chart: KW51-story验收情况
| S用户查询、获取 、归还数字钥匙 | 失效蓝牙数字钥匙 | 查询蓝牙数字钥匙
Kw50-52需验收story数 | 7 | 1 | 4
Kw51提测story数 | 5 | 1 | 4
Kw51测试通过story数 | 5 | 0 | 1
Chart: KW51-用例实现情况
| S用户查询、获取 、归还数字钥匙 | 失效蓝牙数字钥匙 | 查询蓝牙数字钥匙
功能用例数 | 15 | 44 | 85
KW51执行功能用例数 | 3 | 0 | 0
接口用例数 | 29 | 11 | 35
KW51执行接口用例数 | 1 | 11 | 10
Notes: 彩色服务：从CP来的数据没有解析掉（CP同步问题），error code正在加不完全

## Slide 2
BUG趋势收敛及现状分析
截止KW51未关闭问题数：14个，其中前端问题涉及9个，后端涉及5个；
截止KW51共发现问题数：35个，其中open状态14个，close状态21个；
未关闭的14个问题单中，2个预计本迭代进行修改，3个依赖MOS提供接口，1个依赖BOSCH提供接口，暂不修改，8个问题涉及UI、文案、需求未确认，暂不修改。
Chart: 缺陷Unclosed分析（数量）
| 总计 | 前端 | 后端
 | 14 | 9 | 5
Chart: 缺陷状态分析
| in progress | open | close | total
 | 0 | 14 | 21 | 35